DOCUMENTO DE DECISÃO TÉCNICA

# Integração oficial iFood × Zippy

Contexto, objetivos, arquitetura, riscos e plano de implementação para segunda opinião

Versão 1.0  |  13 de outubro de 2026  |  Status: proposta; sem implementação desta integração realizada neste trabalho.

Destinatário: profissional ou equipe técnica independente responsável por avaliar a viabilidade, questionar premissas e recomendar ajustes antes de desenvolvimento e homologação.

Decisão proposta Priorizar a API oficial do iFood (Food / Order + Events), no backend atual do Zippy, como módulo isolado e substituível. Não criar um segundo backend nem adotar scraping/impressão como caminho principal.

# 1. Resumo executivo

O Zippy é um SaaS voltado para restaurantes, com cardápio web, automação de pedidos/WhatsApp, modo comando operacional e gestão de motoboys/entregas. O objetivo é transformar o iFood em mais um canal de entrada, permitindo ao estabelecimento operar os pedidos em uma interface centralizada, sem copiar informações ou clicar em “importar pedido”.

A integração desejada deve consumir os eventos oficiais, obter detalhes dos pedidos, processar alterações e cancelamentos, distinguir modalidades de fulfillment e sincronizar ações permitidas pelo iFood com o fluxo do Zippy. O esforço deve priorizar confiabilidade operacional e homologação, não apenas a criação de registros locais.

A decisão inicial é estender o backend existente (.NET 8, PostgreSQL e Dapper) por um módulo de integração bem delimitado. Há infraestrutura reaproveitável: núcleo de criação de pedidos, identificação da origem iFood, proteção de idempotência na criação, fila de pedidos e outbox de notificações. A incorporação deverá ser precedida de auditoria das regras de domínio e da autenticação de integração.

# 2. Contexto de negócio e motivação

O restaurante já recebe pedidos por canais próprios e pelo iFood; operar ferramentas separadas cria retrabalho, divergências de status e atrasos no despacho.

O Zippy quer centralizar operação, aceitação/gerenciamento de pedidos, preparação, atribuição de motoboy, roteirização, rastreamento e histórico, na medida em que a API e cada modalidade permitirem.

Existe um restaurante piloto interessado, e o produto precisa de um fluxo comercial simples para ativação de novas lojas.

O responsável ainda precisa regularizar a questão de CNPJ/conta profissional antes da homologação. O bloqueio percebido no cadastro não pode ser tratado como acesso ao sandbox garantido.

A prioridade é chegar a uma integração sustentável, testável e que não dependa do layout do site do Gestor de Pedidos.

# 3. Resultados esperados e limites

## 3.1 Resultado ideal

Ao chegar ou mudar um pedido iFood, o Zippy recebe o evento, associa à loja, processa o pedido uma única vez, mostra sua origem e status no modo comando e executa as ações necessárias, dentro das permissões e regras do iFood. A equipe visualiza os pedidos e exceções sem reentrada manual de dados.

## 3.2 Escopo inicial (MVP)

Credenciais, autenticação e autorização de lojas por estabelecimento; associação merchantId ↔ estabelecimento interno.

Consumo de eventos por polling ou webhook, recebimento de pedidos, ACK quando exigido e consulta de detalhes.

Importação idempotente de itens, observações, endereço, modalidade, descontos, pagamento e janelas de tempo disponíveis.

Atualização dos estados: confirmado, preparação, pronto, despacho, conclusão e cancelamento; negociação de cancelamento nos fluxos exigidos.

Integração com o motor de pedidos, modo comando e operações de motoboys do Zippy; auditoria e monitoramento.

## 3.3 Fora do MVP

Sincronização completa de catálogo/estoque, analytics, financeiros, marketing, múltiplos canais de loja além de Food e recursos opcionais sem exigência na homologação inicial. Adicionar quando houver necessidade de negócio e autorização modular.

# 4. Evidências do repositório atual

Foram examinados arquivos específicos dos repositórios GitHub farleyedu/motoboyBackEnd e farleyedu/ZippyGoIfood. Isto é uma inspeção direcionada, não uma auditoria integral do monorepo nem validação em execução.

| Achado confirmado no código | Impacto para o projeto |
| --- | --- |
| APIBack.csproj: .NET 8 Web, Npgsql e Dapper. | A integração pode permanecer no stack atual, sem duplicar infraestrutura. |
| Service/PedidoCoreService.cs: núcleo de criação; Repository/PedidoQueueRepository.Orders.cs: criação transacional e recuperação por origem_ref em conflito único. | Há lógica reaproveitável de pedido/idempotência; avaliar correspondência exata entre ID de evento e ID do pedido externo. |
| Model/Delivery/PedidoOrigem.cs: já inclui constante “ifood”. | O domínio já prevê pedidos da origem iFood; validar mapeamento e regras específicas. |
| Controllers/DeliveryOrdersV2Controller.cs: POST /api/v2/delivery/pedidos e uso de IPedidoCoreService. | Criar adaptador de integração que utilize serviço de aplicação; não fazer gravação direta avulsa no banco. |
| Repository/DeliveryOutboxRepository.cs: outbox de eventos de realtime com lease. | Padrão operacional útil, mas não confundir com inbox de eventos externos; avaliar reuso de mecanismos, não da semântica. |
| Controllers/EntregaIfoodController.cs: requisições diretas a endpoint merchant-api de handshake. | Revisar aderência à API pública e segurança/autorização; NÃO assumir que esse controller constitui integração oficial homologada. |
| ZippyGoIfood: Windows Forms + WebView2 + capturaPedido.js DOM scraping. | Prova de conceito legado, não opção recomendada para integração principal de SaaS. |

Fonte de código: https://github.com/farleyedu/motoboyBackEnd e https://github.com/farleyedu/ZippyGoIfood (consulta em 13/10/2026).

# 5. Decisões arquiteturais propostas

## 5.1 Backend atual com módulo independente

Proposta: um monólito modular, com camada Integrations/iFood isolada por contratos internos. A lógica de transporte, OAuth, parsing, versionamento e semântica de eventos fica fora dos controllers e modelos centrais. O módulo invoca casos de uso do Zippy e não altera tabelas de pedidos diretamente.

Motivo: reduz implantação, custo de hospedagem, duplicação de banco, problemas de consistência e integrações entre serviços no estágio inicial. A separação lógica permite extração futura para worker/serviço distinto caso escala, disponibilidade ou limitações de hosting exijam.

## 5.2 Fluxo recomendado

| Etapa | Responsabilidade |
| --- | --- |
| 1. iFood → receptor | Polling ou webhook autenticado; garantir status de loja e consistência dos eventos. |
| 2. Inbox durável | Persistir evento bruto e IDs externos; evitar perda e deduplicar por provider + merchant + eventId. |
| 3. Normalização | GET detalhes quando necessário; mapear ID externo, categoria, itens, preço, endereço e modalidade. |
| 4. Criação/atualização | Chamar caso de uso de pedido/atualização interna; vínculo único provider + merchantId + orderId. |
| 5. Eventos operacionais | Comunicar modo comando via outbox/SignalR e atualizar fila de motoboys conforme modalidade. |
| 6. Comandos para iFood | Enviar confirmação, pronto, despacho e cancelamentos permitidos; persistir resultado e conciliar. |

## 5.3 Modelo de persistência sugerido

Tabelas/entidades dedicadas: integration_connections (loja, merchantId, client/app, status, credenciais protegidas); integration_events_inbox (provider, eventId único, payload, processedAt, tentativas); integration_order_links (estabelecimentoId, provider, merchantId, externalOrderId, pedidoId); integration_outbound_commands (comando, estado, tentativas, externalOrderId, correlationId).

Evitar armazenar segredos em texto puro; usar variáveis de ambiente/cofre de segredos, mascaramento em logs, isolamento multi-tenant e retenção mínima de informações pessoais conforme LGPD.

## 5.4 Separação de estados e modalidades

Status iFood e status operacional Zippy NÃO são a mesma dimensão. Ex.: um pedido pode estar CONFIRMED no iFood e sem motoboy no Zippy. Também diferenciar DELIVERY com entrega própria, delivery operado pelo iFood, TAKEOUT e DINE_IN. Nunca atribuir motoboy Zippy automaticamente a modalidade cuja entrega é realizada pela logística do iFood.

# 6. Polling ou webhook?

| Opção | Quando utilizar | Prós / riscos |
| --- | --- | --- |
| Polling | Primeiros testes e cenários de menor volume, conforme critérios oficiais. | Menor infraestrutura; checagens periódicas e ACK; atenção a concorrência, presença da loja e limites. |
| Webhook | Operação SaaS centralizada e escalável. | Baixa latência; exige URL HTTPS, verificação de assinatura, inbox durável, reentrega e fallback. |
| Decisão proposta | Começar com interface abstraída, implementar o transporte disponível no teste e definir produção pela homologação. | Não acoplar regra de negócio ao transporte; conciliação e idempotência são obrigatórias. |

Observação crítica: as páginas oficiais consultadas apresentam referências de módulos/rotas de eventos em locais diferentes. Antes de codificar URLs, validar a versão e os paths específicos na API Reference da aplicação e dos módulos efetivamente habilitados. Polling requer acknowledgment; webhook possui semântica distinta. Não enviar ACK “genérico” sem verificar contrato vigente.

# 7. Pré-requisitos, CNPJ e acesso ao ambiente de testes

A documentação diz que o cadastro no Developer Portal gera uma loja e aplicação de teste; o iFood também explicita que homologação/conta profissional exige CNPJ válido e, para a modalidade PDV, aplicação funcional e CNAE de tecnologia. O usuário encontrou barreira ao tentar se cadastrar/obter acesso sem CNPJ. Não foi verificado acesso autenticado à conta nem se o cadastro inicial permite CPF neste caso.

Portanto, o plano separa três marcos: (a) desenvolver arquitetura e simulações locais — possível agora, sem credencial; (b) acessar loja e credenciais de teste — depende de cadastro aceito pelo Portal; (c) homologar e ativar lojas reais — exige conta profissional, aprovação e autorização de cada loja.

Critério de bloqueio Não prometer sandbox sem CNPJ nem integração real antes de confirmar quais campos o Portal exige no cadastro específico. Se exigir CNPJ já na entrada, regularizar empresa ou consultar formalmente o suporte antes de testar API.

Não assumir que abrir qualquer MEI atende aos critérios. O enquadramento societário e CNAE devem ser avaliados conforme atividade efetiva por contador; não usar CNPJ de terceiro apenas para contornar cadastro.

# 8. Plano em fases e critérios de saída

| Fase | Entregável / critério de conclusão | Bloqueadores |
| --- | --- | --- |
| 0. Elegibilidade | Confirmar cadastro, categoria PDV, módulos Order/Events, tipo centralizado SaaS, CNAE e CNPJ; obter resposta formal se houver restrição ao sandbox. | Acesso ao Portal / requisitos cadastrais. |
| 1. Contratos internos | Arquitetura e testes de unidade com fixtures oficiais/sintéticos; simulador de eventos; revisar domínios e migrações. | Sem bloqueio de credenciais. |
| 2. Prova de API | Credenciais válidas, loja de teste, autenticação, recebimento de pedido, detalhe, ACK e eventos cancelados. | Cadastro e disponibilização do app de testes. |
| 3. MVP funcional | Importação + reconciliação + comandos exigidos + UI modo comando; robustez, timeouts, logs e recuperação. | Regras de status, motoboy, segurança, cobertura de casos. |
| 4. Homologação | Executar cenários de Food Order/Events e corrigir pontos rejeitados; aguardar validação final. | Conta profissional CNPJ, app completo e testes. |
| 5. Piloto monitorado | Ativar 1 loja com autorização; comparar todos os pedidos entre Gestor e Zippy, testar cancelamento/atrasos/offline. | Autorização da loja e disponibilidade do sistema. |

Sequenciamento sugerido: branch feature/ifood-integration; fase 0 em paralelo à fase 1; nenhuma alteração invasiva no núcleo antes de desenhar testes de regressão. A estimativa anterior de 2–4 semanas era apenas cenário favorável, não SLA; não há cronograma confiável sem resolver cadastro e escopo de homologação.

# 9. Critérios de qualidade para liberação do piloto

Nenhum pedido duplicado diante de eventos repetidos e processamento concorrente; reimpressões e retentativas não causam nova entrega.

Eventos de cancelamento refletidos no modo comando, com bloqueio/alerta operacional quando motoboy já estiver alocado ou em rota.

Pedidos de outra loja não são misturados; conexão do merchantId validada e auditável.

Comandos outbound possuem histórico, retry seguro, distinção entre falha transitória e definitiva e conciliação com estado remoto.

Testes de modos de entrega (própria/iFood/retirada), pagamento, descontos, adicionais, horários e alterações de pedido.

Disponibilidade: detectar interrupção de webhook/polling, credencial inválida, falha de hospedagem e pedidos não sincronizados.

Verificar UX: equipe entende claramente origem iFood, status remoto, situação local e ação pendente.

# 10. Alternativas consideradas e justificativa

| Alternativa | Decisão | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| API oficial no backend modular | RECOMENDADA | Fluxo documentado, eventos de cancelamento, homologação, auditabilidade e menor custo de manutenção no longo prazo. |
| Microserviço/backend separado desde o começo | ADIAR | Maior custo operacional, redes e consistência distribuída antes de provar necessidade; extrair módulo depois se necessário. |
| WebView2 + scraping do Gestor (ZippyGoIfood) | NÃO PRINCIPAL | Dependência de DOM, sessão e comportamento de UI; insuficiente para operação consistente de múltiplas lojas. |
| Captura por impressão/spool | CONTINGÊNCIA DE PESQUISA | Pode permitir importar comandas, mas não é fonte autoritativa de estados e cancelamentos; compatibilidade e autorização não demonstradas. |
| Consulta periódica ao portal público de confirmação de entrega | NÃO ADOTAR SEM AUTORIZAÇÃO | Formulário público de confirmação não representa API documentada de monitoramento; uso automatizado pode violar limites/regras e tem respostas ambíguas. |

# 11. Riscos e perguntas em aberto

| Risco / hipótese | Mitigação / investigação |
| --- | --- |
| Cadastro exige CNPJ antes do app de teste. | Confirmar no fluxo real e suporte; desenvolver mocks até liberação. |
| “Ler pedidos” sem operar lifecycle não passa homologação. | Cobrir confirmações, pronto, despacho, cancelamentos e negociação exigidos na categoria PDV. |
| Duplicações, perda de evento e ordem variável. | Inbox transacional, eventId único, retries, reconciliação e testes caóticos. |
| Conflito entre aceite automático no Gestor e confirmação via API. | Mapear o fluxo e a responsabilidade exclusiva por ações em cada cenário de teste; não confirmar duas vezes por suposição. |
| Backend atual hospeda jobs e webhooks no mesmo processo. | Verificar health checks, suspensão/inatividade, workers duplicados e necessidade de scheduler isolado. |
| Controller legado de handshake iFood não é uma API homologada demonstrada. | Auditar contrato, permissões, erros e remover/substituir dependências não suportadas. |

# 12. Perguntas para o parecerista independente

A arquitetura de monólito modular é apropriada com o backend existente? Quais limites exigiriam worker/processo separado?

Qual o fluxo de credenciais mais adequado para o Zippy SaaS centralizado? Há obstáculos de categoria PDV ou CNPJ ao cadastro/testes?

O mapeamento entre lifecycle iFood e domínio Zippy está conceitualmente correto, especialmente em aceite automático e diferentes modalidades de entrega?

Que mecanismos adicionais garantiriam exactly-once do efeito de criação, mesmo sob reentrega at-least-once de eventos?

A infraestrutura atual de outbox pode ser utilizada para publicação realtime sem misturar os eventos externos? Quais novas tabelas/índices seriam necessários?

Para a homologação Order + Events, quais fluxos obrigatórios ainda faltam? Quais riscos de LGPD, termos de uso, multi-tenant e disponibilidade são críticos?

# 13. Documentação oficial e referências

As referências abaixo são a base normativa/técnica da proposta. Confirmar alterações diretamente no portal ao implementar e privilegiar a API Reference das versões efetivamente liberadas para a aplicação.

Portal do Desenvolvedor — início, requisitos, prazos — https://developer.ifood.com.br/pt-BR/

Guia de implementação Order API (link original fornecido) — https://developer.ifood.com.br/pt-BR/docs/food/guides/modules/order/workflow#guia-de-implementa%C3%A7%C3%A3o

Primeiros passos — criação da conta — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/getting-started/first-steps/create-account

Criação de aplicação — testes e tipo SaaS centralizado — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/getting-started/first-steps/create-app

Critérios por categoria — PDV, Order e Events — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/getting-started/homologation/categories

Order — homologação — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/food/guides/modules/order/homologation

Events — homologação — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/food/guides/modules/events/homologation

Order — fundamentos e lifecycle — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/food/guides/modules/order/fundamentals

Events — visão geral de webhook — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/food/guides/modules/events/webhook-overview

Permissão para loja de produção — https://developer.ifood.com.br/en-US/docs/getting-started/first-steps/request-access

Backend Zippy consultado — https://github.com/farleyedu/motoboyBackEnd

Protótipo legado ZippyGoIfood — https://github.com/farleyedu/ZippyGoIfood

# 14. Parecer solicitado

Solicita-se uma revisão crítica, não apenas validação da ideia. O parecer deve indicar: (1) aprovar/rejeitar arquitetura modular proposta; (2) corrigir hipóteses sobre autenticação, acesso a sandbox e homologação; (3) identificar lacunas de lifecycle e segurança; (4) sugerir a menor prova de conceito confiável; (5) estimar esforço por fase com premissas explícitas; e (6) listar fatores que poderiam tornar preferível um serviço separado ou uma integração intermediada.

Resumo da recomendação Continuar o backend Zippy, isolar iFood em integração independente, avançar em contratos e mocks desde já; só conectar sandbox quando cadastro/credenciais estiverem regularizados; homologar fluxo completo antes de ativar restaurantes reais.